**Администрация Веретейского сельского поселения**

Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.11.2016г. № 319

О внесении изменений в муниципальную

программу «Благоустройство в Веретейском

сельском поселении» на 2015-2020 годы

В соответствии с Постановлением Администрации от 28.11.2014г. № 210 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Веретейского сельского поселения» на основе анализа реализации муниципальной программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство в Веретейском сельском поселении» на 2015 – 2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации от 26.12.2014г. № 243 следующие изменения:

1.1. раздел 3 «Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы» «Новая Молога» на 2014 – 2016 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Источники финансирования | Объем     финансирования, всего  т. руб. | В том числе | | | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик исполнитель мероприятия |
| 2014 год  т. руб. | 2015 год  т. руб. | 2016 год  т. руб. |
| 3.1. | Приобретение песка в зону отдыха на канале ихтиологов и другие зоны отдыха поселения. КОСГУ 340 | Местный бюджет | 31,451 | 14,451 | 17,0 | - | Увеличение количества оборудованных зон отдыха на 3 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. |
| 3.2. | Услуга по озеленению центральной площади с. Лацкое (2014г.), с. Марьино (2015г.) других населённых пунктов  КОСГУ 226 | Местный бюджет | 25,0 | 10,0 | 15,0 | - | Увеличение озеленённых кустарниками, деревьями и клумбами центральных площадей на 3ед | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. |
|  |  |  |
| 3.3. | Уплата налогов | Местный бюджет | 1,435 | 1,435 | - | - | Уплачены налоги на КМУ на базе «Валдая» | Администрация Веретейского сельского поселения |
| 3.4. | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения: «К населенному пункту д. Кальтино Веретейского сельского поселения Некоузского района Ярославской области» | Местный бюджет | 298,391 | 298,391 | - | - | Отремонтированный участок дороги с твердым покрытием протяженностью 215 м. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013 г. |
| 3.5. | Приобретение вазонов для цветов для установки в общественных центрах п. Борок и сел поселения КОСГУ 310 | Местный бюджет | 68,295 | 18,295 | - | 77,0 | Создание пешеходной зоны в п. Борок | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.6. | Приобретение кабин для переодевания в зонах отдыха п. Борок 2 шт. КОСГУ 310 | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - | Увеличение количества оборудованных зон отдыха на 3 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.7. | Приобретение солнцезащитного оборудования (навесы со скамейками) в зоны отдыха. КОСГУ 310 | Местный бюджет | 100,2 | 40,2 | - | 84,0 | Увеличение количества оборудованных зон отдыха на 3 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.8. | Выпиловка и утилизация опасно стоящих деревьев, на территории ВСП. КОСГУ 226 | Местный бюджет | 454,114 | 130,114 | 88,0 | 236,0 | Снижение числа опасно стоящих деревьев на 32 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.9. | Приобретение программного обеспечения «ТехноКад-Муниципалитет» КОСГУ 226 | Местный бюджет | 12,000 | - | 12,000 | - | Возможность провести межевание земельных участков на территории поселения | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.10 | Приобретение стендов для проведения Мологской ярмарки КОСГУ 310 | Местный бюджет | 28,805 | 28,805 | - | - | Оформление мероприятий с тематикой «Повышение благоустройства поселения» | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.11 | Приобретение подарков победителям конкурса на лучшее благоустройство среди сёл Веретейского сельского поселения. КОСГУ 290 | Местный бюджет | 42,7 | 6,7 | 6,0 | 30,0 | Увеличение количества жителей поселения, участвующих в благоустройстве | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.12 | Приобретение малых архитектурных форм и оборудования для мест общего пользования в населённых пунктах поселения. КОСГУ 310 | Местный бюджет | **197,0** | **-** | **21,0** | **176,0** | Увеличение количества населенных пунктов с: - вертикальным озеленением на 1,  -.с общественным туалетом на 1 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.13 | **Благоустройство населенных пунктов к юбилею Ярославской области:** |  |  |  |  |  |  | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| **с. Верхне-Никульское**  **(приобретение светодиодных светильников оборудование к ним и их установка)** | **Местный бюджет** | **12,0** | **-** | **-** | **12,0** | Благоустройство населенных пунктов в связи с юбилеем области | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| **Областной бюджет** | **108,0** | **-** | **-** | **108,0** |
| **д. Большое Дьяконово**  **(приобретение оборудования для детской площадки)** | **Местный бюджет** | **57,70** | **-** | **-** | **57,70** | Благоустройство населенных пунктов в связи с юбилеем области | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| **Областной бюджет** | **180,0** | **-** | **-** | **180,0** |
| 3.14 | Оформление Ярмарочной площади для проведения Мологской ярмарки (занавесы)  КОСГУ 340 | Местный бюджет | - |  | - | - | Праздничное уличное оформление мероприятий | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.15 | Приобретение палатки с прозрачными стенами для проведения массовых мероприятий  КОСГУ 310 | Местный бюджет | - |  |  |  | Праздничное оформление мероприятий с тематикой «Повышение благоустройства поселения» | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.16 | Межевание земельных участков Веретейского сельского поселения КОСГУ 226 | Местный бюджет | 378,792 | - | 176,0 | 202,792 | Изготовление межевых планов 5 муниципальных земельных участков | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.17 | Ремонт пешеходного моста через р. Латка между деревнями Большие и Малые Ченцы  КОСГУ 310 | Местный бюджет | 24,501 |  |  | 24,501 | Ремонт пешеходного моста через р. Латка | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г | |
| 3.18 | Строительство поручня для спуска к реке в с. Воскресенское КОСГУ 310 | Местный бюджет | 20,0 | - | - | 20,0 | Строительство поручня для спуска к реке в с. Воскресенское | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г | |
| 3.19 | Строительство пешеходного моста №1 в д. Пушкино  КОСГУ 310 | Местный бюджет | 56,751 | - | - | 56,751 | Строительство пешеходного моста №1 в д. Пушкино | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.19 | Строительство водопроводов в населенных пунктах Веретейского сельского поселения КОСГУ 310 | Местный бюджет | 638,256 | - | - | 638,256 | Строительство водопроводов в с. Веретея, с. Лацкое | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.20 | Субсидия подведомственному учреждению на благоустройство. КОСГУ 241 | Местный бюджет | 16654,519 | 5340,0 | 6539,063 | 4775,456 | Содержание объектов благоустройства в соответствии с СанПиН | МБУ «Веретея» | |
| 3.21 | Благоустройство территории Веретейского сельского поселения  КОСГУ 226 (Выкашивание травы, Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования, Содержание территории массового нахождения и отдыха, Озеленение и содержание зеленых насаждений, Сбор и вывоз ТКО, Содержание мест захоронений) | Местный бюджет | 1333,881 | 0 | 0 | 1333,881 | Содержание объектов благоустройства в соответствии с СанПиН | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.22 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Веретейского сельского поселения, на основании Постановления Правительства РФ от 25.12.2015г. № 1440 | Местный бюджет | 90,0 |  |  | 90,0 | Улучшение качества ремонта и содержания автомобильных дорог | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.23 | ИТОГО по программе: | Местный бюджет | 20596,791 | 5908,391 | 6874,063 | 7814,337 |  |  | |
| **Областной бюджет** | **288,0** | **-** | **-** | **288,0** |  |  | |
| **ВСЕГО** | **20 884,791** | **5908,391** | **6874,063** | **8 102,337** |  |  | |

2. Постановление Администрации от 18.07.2016г. № 172 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство в Веретейском сельском поселении» на 2015-2020 годы признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления Глава поселения оставляет за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава

Веретейского сельского поселения Т.Б. Гавриш