**Администрация Веретейского сельского поселения**

**Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от. 16.10.2020 № 148

Об утверждении муниципальной программы

Веретейского сельского поселения

«Использование и охрана земель на территории

Веретейского сельского поселения 2021-2025 годы»

В соответствии со ст.1, 3, 11, 13 Земельного кодекса РФ, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Веретейского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории Веретейского сельского поселения на 2021-2025 годы» согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Веретейского сельского поселения Т.Б. Гавриш

Приложение№1

к Постановлению от .16.10.2020г. №148

Муниципальная программа

**«Использование и охрана земель на территории**

**Веретейского сельского поселения на 2021-2025 годы»**

п. Борок

2020 год

Приложение № 1

к Постановлению от 16.10.2020г. №

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Веретейского сельского поселения  Заместитель главы – Лебединец Анна Борисовна,  тел. (48547) 24-4-77 |
| Координатор муниципальной программы | Глава Администрации Веретейского сельского поселения Гавриш Т.Б., тел. (48547) 24-3-90 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 - 2025 годы |
| Цель муниципальной программы | предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель |
| Задачи муниципальной программы | оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;  - повышение эффективности использования и охраны земель;  - обеспечение организации рационального использования и охраны земель;  - сохранение и восстановление зеленых насаждений,  - проведение инвентаризации земель |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество ликвидированных стихийных свалок;  - площадь убранной территории к общей площади населенного пункта;  - количество посаженных деревьев;  - вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель;  - количество выявленных самовольно занятых земельных участков;  - количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | этапы не предусмотрены, сроки реализации Программы 2021-2025 годы |
| Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников | всего – 500 000,00 руб.  в том числе:  2021 год – 100 000,0 руб.,  2022 год – 100 000,0 руб.,  2023 год – 100 000,0 руб.,  2024 год – 100 000,0 руб.,  2025 год – 100 000,0 руб.  Финансирование мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета Веретейского сельского поселения |
| Электронный адрес размещения Государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Официальный сайт Веретейского сельского поселения: adm-vsp.ru. |

1.Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

Земля - важная часть окружающей среды, использование которой связано со всеми остальными природными объектами: животными, лесами, растительным миром, водами, полезными ископаемыми и другими ценностями недр земли. Без использования и охраны земли невозможно использование других природных ресурсов. Бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Веретейского сельского поселения Некоузского района» на 2021 – 2025 годы» (далее - Программа) направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Веретейского сельского поселения и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не, только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

На территории Веретейского сельского поселения имеются земельные участки для различного разрешенного использования.

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.

Пастбища и сенокосы на территории поселения по своему культуртехническому состоянию преимущественно чистые. Сенокосы используются фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

С учетом всех потребителей пастбищного корма природные пастбища не испытывают сильной нагрузки.

Практически все пастбища поселения находятся в состоянии избытка зеленых пастбищных кормов. Отсюда вытекает вывод, что на территории Веретейского сельского поселения необходимо развивать личное подсобное хозяйство, а также создавать привлекательные условия для инвесторов в области агропромышленного комплекса и развития крестьянско-фермерского хозяйства.

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, и усугубляют экологическую обстановку.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными принципами муниципальной политики в сфере использования и охраны земель на территории поселения являются: законность и открытость деятельности Администрации Веретейского сельского поселения, подотчетность и подконтрольность, эффективность.

Целями муниципальной программы являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

Для достижения поставленных целей предполагается решение следую­щих задач:

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- проведение инвентаризации земель.

Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель.

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики, более эффективному использованию и охране земель.

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

1) благоустройство населенных пунктов;

2) улучшение качественных характеристик земель;

3) эффективное  использование земель.

Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2005г. |
| 1 | Количество ликвидированных стихийных свалок | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Площадь убранной территории к общей площади населенного пункта | % | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Ликвидация борщевика в черте населенных пунктов и земельных участках, находящихся  в муниципальной собственности Веретейского сельского поселения. | % | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество посаженных деревьев | шт. | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 5 | Вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель | шт. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 6 | Количество выявленных самовольно занятых земельных участков | шт. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | Количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков на территории поселения | % | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

3. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы запланированы мероприятия, по повышению эффективности охраны и использования земель на территории Веретейского сельского поселения Некоузского района.

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1: Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | защита земель от загрязнения химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных воздействий, в результате которых происходит деградация земель | 3 | 2020 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности | администрация Веретейского сельского поселения |
| 2021 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| всего: | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.2 | Задача 1.2: Повышение эффективности использования и охраны земель, обеспечение организации рационального использования и охраны земель | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | сохранение и повышение плодородия почв, защита земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель | 3 | 2021 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности | администрация Веретейского сельского поселения |
| 2022 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2023 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2024 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| 2025 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| всего: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | ликвидация последствий загрязнения и захламления земель | 3 | 2021 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2022 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2023 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2024 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0,0 |
| 2025 | 10,0 |  |  | 10,0 | 0,0 |
| всего: | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Задача 1.3 Сохранение и восстановление зеленых насаждений | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | охрана, восстановление и развитие природной среды | 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения | администрация Веретейского сельского поселения |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 1.4: Проведение инвентаризации земель | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | систематическое проведение инвентаризации земель, выявление пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | администрация Веретейского сельского поселения |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2 | выявление фактов самовольного занятия земельных участков | 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | осуществление муниципального земельного контроля за использованием земельных участков и соблюдением земельного законодательства | 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | выявление используемых или используемых не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков на территории поселения | 3 | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |
| всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2024 | 100.0 |  |  | 100,0 |  |
| 2025 | 100.0 |  |  | 100,0 |  |
| всего: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2021-2025 годы из средств местного бюджета составляет 500,0 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений органов местного самоуправления Веретейского сельского поселения Некоузского района, подготовленных на основании аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов.

Таблица № 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| Основные мероприятия муниципальной программы | | | | | |
| 2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2024 | 100,0 |  |  |  |  |
| 2025 | 100,0 |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |

В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Веретейского сельского поселения Некоузского района.

# 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с использованием положений типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Веретейского сельского поселения Некоузского района от 24.06. 2019 года № 109 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики оценки эффективности муниципальных программ Некоузском сельском поселении Некоузского района» и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

**6.Механизм реализации муниципальной программы**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы – Администрация Веретейского сельского поселения Некоузского района.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности подпрограммы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координатора подпрограммы;

проводит оценку эффективности муниципальной программы; готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком осуществляет администрация Ярославского сельского поселения Некоузского района.

**7.Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач**

**программы и показатели эффективности программы**

Реализация данной программы будет содействовать упорядочению землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики, более эффективному использованию и охране земель.

В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечено:

1) благоустройство населенных пунктов;

2) улучшение качественных характеристик земель;

3) эффективное использование земель.