Администрация Веретейского сельского поселения

Некоузский муниципальный район  Ярославская область _____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2021г.                                                                                                                         № 34

# О проведении в 2021 году весеннего

# месячника работ по благоустройству

Веретейского сельского поселения

В целях организационного обеспечения комплекса мероприятий  по благоустройству Веретейского сельского поселения в соответствии с Правилами по благоустройству населенных пунктов Веретейского сельского поселения и в связи с необходимостью приведения территории муниципального образования  в надлежащее санитарное состояние

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить с 5 апреля по 20 мая 2021 года месячник работ по благоустройству  территории Веретейского сельского поселения (далее - месячник).

2. Создать оргкомитет при Администрации Веретейского сельского поселения по подготовке и проведению за ходом проведения работ по благоустройству территории в следующем составе:

Председатель оргкомитета:

- Лебединец А.Б. – заместитель Главы Администрации Веретейского сельского поселения;

заместитель председателя оргкомитета:

-Власов А.В.  – консультант Администрации;

члены оргкомитета:

- Мулюкин Е.В.  - заместитель директора ИБВВ РАН по общим  вопросам;

- директор УК «Борок» (по согласованию);

- Кожара А.В. – председатель комиссии по ландшафту и благоустройству населенных пунктов Веретейского сельского поселения (по согласованию);

- Кузнецов М.А. – начальник котельной п. Борок (по согласованию);

- Жданов А.В.  – ведущий  специалист Администрации;

- Груздев А.Н. – участковый уполномоченный полиции  (по согласованию);

- Баннов А.Г.- заместитель директора ГО «Борок» ИФЗ РАН (по согласованию);

- Антонова Н.А.- директор Борковской общеобразовательной школы (по согласованию);

- Некрутова Л.С.- заведующая МДОУ «Борковский детский сад» (по согласованию);

- Ким И.Н. - председатель ПО «Борок» (по согласованию);

- Сметанина Т.Л. – депутат Муниципального Совета Веретейского сельского поселения

- Арсенов В.В. – староста с.Верхне-Никульское

- Балшина Ю.С. – староста с. Веретея

- Смирнова Г.С. – староста с.Воскресенское

- Суровой А.В. – староста с.Лацкое

- Сизова Н.А. – староста с.Марьино

- Смирнова С.А. – руководитель волонтерской группы

3. Утвердить План организационных мероприятий весеннего месячника работ по благоустройству Веретейского сельского поселения (Приложение № 1).

4. В целях успешного проведения месячника:

4.1. Провести 07.04.2021г. в 15.00 в помещении Администрации совещание руководителей организаций и учреждений п. Борок по вопросам проведения весенней уборки в  2021г.

4.2. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить качественную и своевременную уборку собственной и прилегающей территории с учетом следующих требований:

- уборка территории, входящей в санитарно-защитную зону организации, производится данной организацией;

- уборка земельных участков, предоставленных в аренду, и тротуаров производится арендаторами;

- уборка земельных участков и прилегающих к ним улиц, вокруг зданий, в которых организации арендуют помещения, производится арендаторами помещений;

- уборка территории, прилегающей к зданиям (сооружениям), в том числе, объектам торговли и сферы услуг, находящимся в собственности (владении, пользовании) организаций и граждан, производится собственниками (владельцами, пользователями) этих зданий (сооружений).

4.3. Заместителю Главы Администрации Веретейского сельского поселения Лебединец  А.Б. согласовать с директором управляющей компании ООО УК «Борок» Мулюкиным Е.В.  В.С., графики проведения субботников по санитарной очистке дворовых и придомовых территорий, провести  работу с населением по их организации.

4.4. Арендодателям зданий и помещений проконтролировать своевременность и качество проведения весенней уборки земельных участков, на которых располагаются сдаваемые ими в аренду здания и помещения.

4.5. Владельцам частных жилых домов обеспечить уборку придомовой территории, убрать с проезжей части улиц, газонов, тротуаров строительные и другие материалы, иной скопившийся мусор.

4.6. Жителям п. Борок проводить обрезку кустов и деревьев по согласованию с комиссией по ландшафту и благоустройству при Муниципальном Совете Веретейского сельского поселения.

4.7. Консультанту Администрации Власову А.В.  организовать:

- в населенных пунктах Веретейского сельского поселения места временного складирования мусора от населения с последующим вывозом его на специализированный полигон утилизации мусора;

- вывоз мусора с мест временного складирования, произвести в срок до 31 мая 2021 года.

5. Рекомендовать руководителям организаций завершить работы по весенней уборке  территории в населенных пунктах Веретейского сельского поселения до 01 мая 2021 года.

6. Настоящее Постановление обнародовать в установленном Уставом порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Веретейского сельского поселения                                                                           Т.Б. Гавриш

Приложение № 1

к Постановлению от 05.04.2021г. № 32

План

# организационных мероприятий весеннего месячника  работ по благоустройству

Веретейского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение заседания оргкомитета по подготовке и проведению месячника и субботников с приглашением руководителей учреждений, организаций, предприятий, старост сельских населенных пунктов | 07.04. | Лебединец А.Б. |
| 2. | Организация и проведение уборки территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям | 05.04. - 20.05. | Руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности |
| 3. | Организация и проведение уборки общественных территорий (парков, зон отдыха и др.) | 17.04.-30.04. | Метелев С.И., Бобров А.А., Лебединец А.Б., Старцев М.Н. |
| 4. | Организация и проведение уборки территорий, прилегающих к жилому фонду с привлечением населения | 19.04.-30.04 | Лебединец А.Б. Мулюкин Е.В. старосты МКД |
| 5. | Участие в общеобластном субботнике на общественных территориях/проекты «Решаем вместе!», «Обустроим область к юбилею» | 24.04. | Лебединец А.Б. Жданов А.В. Старцев М.Н. старосты НП |
| 6. | Прометание асфальтовых дорог после полного схода снежного покрова | до 25.04. | Старцев М.Н. Жданов А.В. |
| 7. | Косметический ремонт памятников Защитникам Отечества, благоустройство прилегающих территорий | 15.04-30.04. | Старцев М.Н. |
| 8. | Ремонт и покраска скамеек, урн для мусора, вазонов для цветов, велосипедных стоянок | до 15.05. | Старцев М.Н. |
| 9. | Приведение в надлежащее состояние информационных конструкций, крытых торговых мест | 15.04 – 17.05. | Старцев М.Н. |
| 10. | Восстановление нарушенного благоустройства после проведения аварийных работ на инженерных коммуникациях, в т.ч. засыпка траншей, ям, восстановление разрушенного покрытия улиц, дорог, проездов, автостоянок | Весь период *В соответствии с Правилами благоустройства | Ресурсоснабжающие организации |
| 11. | Проведение уборки территории мест массовой торговли, ремонт прилавков | до 30.04. | Старцев М.Н. |
| 12. | Организация работ по вывозу мусора, собранного в процессе проведения субботника | до 31.05. | Власов А.В. , Старцев М.Н. |
| 13. | Посадка деревьев и кустарников | апрель | Лебединец А.Б., ГКУ ЯО «Некоузское лесничество» |
| 14. | Обрезка кустарника | апрель | Лебединец А.Б. Старцев М.Н. |
| 15. | Посадка цветов к бюсту И.Д.Папанина и памятников Защитникам Отечества | до 08.05. | Лебединец А.Б. Старцев М.Н. |
| 16. | Проведение рейдов по проверке санитарного состояния и благоустройства территории поселения | еженедельно | Оргкомитет по подготовке и проведению месячника |
| 17. | Подведение итогов проведения работ по благоустройству в период весеннего месячника и субботников и направление материалов в средства массовой информации | 31.05. | Оргкомитет по подготовке и проведению месячника |

Примечание: работы проводить в соответствии с погодными условиями. Допускаются переносы дат проведения субботников по согласованию с оргкомитетом  по подготовке и проведению месячника